Estimation

---
14 Criteria
1	Data Communication	0
2	Distributed data processing	0
3	Performance	1
4	Heavily used configuration	0
5	Transaction rate	0
6	Online data entry	0
7	End User efficiency	0
8	Online update	0
9	Complex processing	0
10	Reusability	1
11	Installation ease	0
12	Operational ease	5
13	Multiple sites	3
14	Facilitate change	0
Gesamt	Fi	10

---
Input	5	x3	15
Output	8	x4	32
Query	6	x3	18
			=
		ct	65
Java => 53LOC/FP	Fi=10	ct=65
FP=ct*(0,65+0,01xFi)	=> FP=48	=>LOC=48*53	LOC=2554
			=>KLOC=2,554

---
COCOMO
Organic =>	a = 2,4	b = 1,05	c = 2,5	d = 0,38
Effort / (person month)	E= a*L^b	E=6,4
Development time (month)	D= c*E^d	D=5,06
People required	P=E/D	P=1,26
E =6	KLOC =	2,393	E = 12	KLOC =	4,630
D= 1			D = 2
6=E/1			6=E/2